АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2024                                                                                                                                №4

хутор Бабиче-Кореновский

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» на 2023-2025 годы

В соответствии с  постановлением администрации Пролетарского  сельского поселения  Кореновского  района от 19  мая  2015 года    № 108  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пролетарского сельского поселения Кореновского района»,  администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района         п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» за 2023-2025 годы (приложение № 1).

2. Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» за 2023  год  (приложение № 2).

3. Общему отделу администрации  Пролетарского сельского поселения Кореновского района (Демченко) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить  на официальном сайте администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                          Т.Г. Варивода

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 12.01.2024 № 4 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края»  за 2023   год

Ведомственная целевая программа «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» на 2023-2025   годы  (далее – Программа) была утверждена   постановлением администрации Пролетарского  сельского поселения Кореновского района от 14 октября 2022 года  №156 «Об утверждении ведомственной  целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» на 2023-2025 годы, изменения в Программу вносились  постановлениями администрации Пролетарского  сельского поселения Кореновского района от  7 февраля 2023года №24, с изменениями от 13 февраля 2023 года №25, от 13 марта 2023 года №40, от 30 ноября 2023 года №201).

Мероприятия программы  были направлены на улучшение условий быта и производственной деятельности населения поселения за счет более полного обеспечения природным газом. Расширение газовых сетей и систем газоснабжения для газификации поселения природным газом.

Задачи:

Строительство объекта: «Распределительный газопровод высокого, низкого давления и ПРГ по улице Мира от дома № 165 до № 233 в хуторе Бабиче-Кореновский  Кореновского района Краснодарского края».

Финансирование  мероприятий программы  запланировано из средств местного бюджетов.

Общий объем  запланированных расходов  13282,9 тысяч  рублей.

Итоговый отчет

о выполнении ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» за 2023 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета | Краевого, федерального бюджетов | внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Организационные мероприятия |
| 1. | Строительство объекта: "Распределительный газопровод высокого, низкого давления и ПРГ по улице Мира от дома № 165 до № 233 в хуторе Бабиче-Кореновский Кореновского района Краснодарского края" | 2023 | план/исполнение | 13282,9 /13282,9 | 1593,9/1593,9 | - | 11689,0/11689,0 | - | 100,0 |
|  | Всего по Программе, | 2023 | план/исполнение | 13282,9 /13282,9 | 1593,9/1593,9 | - | 11689,0/11689,0 | - | 100,0 |
|  | в том числе по годам | 2023 | план/исполнение | 13282,9 /13282,9 | 1593,9/1593,9 | - | 11689,0/11689,0 | - | 100,0 |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» за 2023 год

Реализация Программы произведена в полном объеме.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – мероприятия  выполнены. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края»  на 2023-2025  годы  удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы.

Финансирование программных мероприятий из средств местного бюджета– 1593,9 тыс. руб. и краевого- 11689,0. В соответствии с Федеральным Законом №44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ закупки осуществлены у единственного поставщика и проведением конкурентных процедур.

При оценке  эффективности реализации  ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» за 2023 год проводилось сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  -100%.

Результативность Программы -100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы 100%.

Эффективность реализации ведомственной программы  100%.

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                     Т.Г. Варивода

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 12.01.2024 № 4 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» за 2023 год

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края»  за 2023 год   приведен в таблице № 1.

В ходе реализации Программы планировалось достичь следующих результатов:

Процент запроектированных для  газификации домовладений от общего числа домовладений в поселении

Анализ показателей результативности ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края за 2023  год» приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» за 2023 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение тыс. руб.- / + | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Строительство объекта: "Распределительный газопровод высокого, низкого давления и ПРГ по улице Мира от дома № 165 до № 233 в хуторе Бабиче-Кореновский Кореновского района Краснодарского края" | Краевой, Местный, бюджет | 13282,9 | 13282,9 | 0 | 100,0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | 13282,9 | 13282,9 | 0 | 100,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  | 11689,0 | 11689,0 | 0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет (МБ) |  | 1593,9 | 1593,9 | 0 | 100,0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отклонение - / + | Исполнение % |
| 1. | Процент газификации домовладений от общего числа домовладений в поселении | % | 81 | 81 | 0 | 100,0 |

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Газификация х. Бабиче-Кореновского Кореновского района Краснодарского края» за 2023 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ведомственной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Процент запроектированных для газификации домовладений от общего числа домовладений в поселении | 13282,9 | 81 | 0,00609806593 |

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                          Т.Г. Варивода